永安市2022年松材线虫病防治年度实施方案

（征求意见稿）

松材线虫病是由松墨天牛为传播媒介的松材线虫寄生在松树体内所引起的一种毁灭性病害，具有致病力强，寄主死亡速度快的特点，不仅严重影响森林生态功能，也给林农造成巨大经济损失。为进一步做好松材线虫病防控工作，有效阻断疫情入侵与传播扩散，保护好我市生态资源，根据《福建省林业有害生物防治条例》、国家林业和草原局《松材线虫病疫区和疫木管理办法》（林生发〔2018〕117号）、《福建省林业局转发国家林业和草原局新修订的<松材线虫病防治技术方案>的通知》（闽林文〔2019〕18号）、福建省林业局关于印发《福建省松材线虫病疫情防控五年攻坚行动方案2021-2025）》的通知（闽林文〔2021〕61号）、福建省林长办公室关于贯彻省领导批示进一步加强松材线虫病防控工作的通知（闽林长办〔2021〕6号）,结合我市松材线虫病防治目标，制定本实施方案。

一、基本情况

（一）森林资源及松林资源概况

我市东与大田县毗邻，西与连城县、清流县相接，南与漳平市连接，北与明溪县、三元区接壤。全市土地总面积439.6万亩，林地面积378.5万亩，林木总蓄积量2489万m3，森林覆盖率82.8%，松林面积81万亩，占林地面积的21.4%，松树作为乡土树种中主要种群，松树资源在我市森林资源中有着举足轻重的地位和作用。

（二）松材线虫病发生情况

1.松材线虫病防治历史概况

2017年—2019年期间，我市在日常监测及年度秋季普查时，先后在西洋镇虎山村，槐南镇槐南、高坪等村，燕北街道益口村发现松树异常枯死现象，经检测有较高密度拟松材线虫，通过实施松枯死木就地清理、预防性林分改造、挂设诱捕器等综合防控措施，防止疑似疫情扩散。

2020年秋季普查期间，我市在西洋镇、槐南镇、青水乡、燕北街道四个乡镇（街道）发现松材线虫病疫情，截至 2021 年8 月底，永安市疫情发生乡镇 4个，累计发生面积6920 亩，其中2020年秋普5063亩，2021年春普新增661亩，春普后新增1196亩。发生特点主要沿公路呈跳跃发展状态，    采用松枯死木清理、寄主树种林分改造、媒介昆虫综合治理以及检疫执法等方式方法进行松材线虫病综合防治。根据2021年3月24日国家林业和草原局2021年松材线虫病疫区第5号公告，永安市首次列入我国松材线虫病疫区。

2.2021年度防治情况：2020年9月—2021年8月期间，全市共发生松枯死木3987株，枯死木清理率 100%；完成马尾松林分除治性改造1384亩，占任务数 1000 亩的138%，消除疫情存量1384亩；挂设诱捕器 300套诱杀天牛30059只，运用白僵菌防治松墨天牛成虫兼治马尾松毛虫1118亩。（附表 1）

3.现有疫情发生情况：根据 2021年春季普查及日常巡查调查结果，全市病、枯死松树数量611株，现有疫情发生面积 5536亩（春普上报 4340亩、春普后新增1196亩）、病死树101株，分布在燕北街道、西洋镇、青水乡、槐南镇4个乡镇（街道） 11 个村 45个小班。（附表 2）

4.发生原因：永安市是闽西北交通枢纽，鹰厦铁路、205国道、305省道、208省道贯穿境内，泉三高速、永武高速、永宁高速、永漳州高速公路途经我市，是闽西北与闽南的交通枢纽和重要的物资中转、集散地，过境仓储及在建工程项目松木包装材料或过往车辆运输携带松墨天牛的松木及其制品是传入松材线虫病主要原因，也造成我市疫情有蔓延之势。

二、目标与任务

（一）防治目标

1.加强松材线虫病疫情监测，普查监测覆盖率达 100%，松枯死木清理率和疫木除害处理合格率100%，媒介松墨天牛防治率 100%。

2.新增孤立疫点、区域位置显要和危险性大的疫点，在限期目标下达后2年内实现无疫情。

3.努力实现疫点数量不增加，疫情面积不扩大，力争2022年底实现青水乡无疫情。

（二）防治任务

1.疫情监测普查。组织测报员及护林员对全市所有81万亩松林开展松材线虫病春、秋季普查、定期巡查，监测覆盖率达100% 。

2.松枯死树清理。在全市范围内及时清理在日常巡查与春、秋季普查过程中发现的所有松病、枯死树（含濒死松树），2022年全市预计清除枯死木4000株。

3.林分采伐改造。

为巩固防治成效，严防疫情反复，根据林权单位实际情况，实施松林预防性、除治性林分改造，并纳入松林改造提升年度实施方案。

⑴除治性采伐改造。全市计划对发生松材线虫病疫情的松林实施除治性采伐改造，共计18个疫点小班面积2152亩，其中燕北街道489亩、西洋镇380亩、槐南镇909亩、永惠公司285亩、燕江采购站89亩。（详见附表 3-1）。

⑵预防性采伐改造。全市计划拟对疫情发生小班相邻周边松林中有不明原因松枯死树、松墨天牛虫口密度大或样品检测含有大量拟松材线虫的松林实施预防性林分改造，共计19个小班1946 亩，其中西洋镇1219亩、青水乡35亩、槐南镇176亩、永惠公司40亩、燕江采购站476亩。（详见附表 3-2）。

4.媒介昆虫松墨天牛综合防治

⑴生物防治： 4-5月永安国有林场在燕南街道、燕西街道、燕北街道施放绿僵菌或白僵菌防治松墨天牛2598 亩（兼治松毛虫），从而降低林间松墨天牛的虫口密度，防止树势衰弱，减少松枯死木数量。

⑵诱捕器诱杀：挂设松墨天牛诱捕器300个，其中燕北66个、燕南街道44个，燕西街道 40个，槐南镇150个，用于诱杀松墨天牛成虫。严禁在疫情发生小班与非发生小班交界处挂设诱捕器。

5.检疫检查

严格检疫管理，开展检疫执法检查，加强疫木生产、调运、加工监管工作，内防扩散，外防输入。

6.新增疫情除治

方案经省林业局审定后新增疫情凭疫情鉴定报告实施除治性林分改造或实施综合控制措施。

三、疫情防治

(一）防治区划与对策

按照合理区划、分类施策的原则，结合重点生态区位防御任务要求，综合本市松材线虫病和松枯死木发生、分布情况，充分考虑各重点生态区位及功能的不同，将全市松林划分为松材线虫病发生除治区和重点防控区2个防控类型区（详见附图），有针对性地根据不同类型区采取相应的对策措施进行科学防控。（附表3）

1、发生除治区：将燕北街道、西洋镇、青水乡、槐南镇4个乡镇（街道）区域的松林与松木列为发生除治区。并采取以下对策：一是严格检疫封锁，强化疫木除害处理监管，加强对疫木就地除害处理企业检疫执法检查，规范疫木就地除害处理生产流程和企业行为，严防疫木流失而引起疫情的扩散蔓延。二是加强监测普查，及时发现疫情与隐患；三是落实责任，实施采伐改造，快速清除所有松枯死树；四是综合防治媒介昆虫松墨天牛，促进林分健康生长。

2、重点防控区：辖区内除发生除治区外所有松林与松木列为重点防控区，并采取以下对策：一是严格检疫管理，防止疫情传入；二是加强监测普查，确保及时发现疫情；三是对有发生高度疑似疫情的松林进行预防性采伐，严防疫情扩散；四是落实责任，及时清理松枯死树；五是经确认发生疫情的，开展应急除治。

（二）主要防治措施

对全县81万亩松林进行全面疫情监测与普查

1.监测普查

⑴日常监测。每月至少一次对辖区内松树进行定期巡查，重点是电网和通信线路的架设沿线，通信基站、公路、铁路、水电等建设工程施工区域附近，木材集散地周边，景区，以及疫区毗邻地区的松树，调查是否出现松树枯死、松针变色等异常情况，取样鉴定是否发生松材线虫病。

⑵专项普查。由市林业局组织森防站、林业站、国有林场、永林公司等测报人员于4-5月、9-10月开展松材线虫病春、秋季普查，查清松枯死木分布地点、株数，并按技术规程要求抽取枯死木样品，进行分离鉴定，确定是否有松材线虫。

2.松枯死木清理

积极推进社会化、专业化防治，通过政府购买社会化服务，采取由防治专业队承包的形式，开展松枯死木清理工作，提升防控效果。

⑴采伐改造山场松枯死木的采伐与清理。确定实施采伐改造松林的范围和面积，在实施采伐时，必须先行清理伐区内的松枯死树（含濒死树，下同），后采伐活立木。

⑵普查和监测过程发现的松树枯死木的清理。9月-翌年3月发现的所有病、枯死松树（包括濒死）必须在3月底前全面伐除完成，4-8月发现的所有病、枯死松树应于1-2个月集中伐除1次。所有病、枯死松树必须严格实施就地除害处理。

⑶技术要求。松枯死木的伐桩高度不超过5cm，所有清理的枯死木伐桩进行环剥树皮，铲皮后在伐桩的横断面砍数刀，间歇喷洒渗透性强、高效低毒低残留的农药，然后用厚度0.8mm以上的专用塑料农膜全封闭包裹，用绳子或胶带捆扎，再用土覆盖；枯死木主干及其直径1 cm以上的松枝桠一并就地实施粉碎或烧毁等除害处理，焚烧过程要依规定做好防火安全工作。

3.林分采伐改造

⑴时间要求

由林权单位组织人员进行林分改造。必须在媒介昆虫天牛

非羽化期内（当年 10 月至翌年 3 月底）完成除治任务。

⑵作业要求

采伐木主干及直径超过1cm以上的枝桠进行全部除害处理（削片、烧毁），削片厚度不超过0.6厘米。松木伐桩高度小于5cm，开便道暴露地面的松树树头必须掩埋。

⑶疫木除害处理

按闽林文〔2019〕18号文规定，选择采伐山场、采伐山场山下或集中连片疫情发生区域内适宜场所（含所在乡镇符合条件的木材加工企业）作为采伐木指定除害处理点，采取削片、旋切或烧毁方式对松林采伐木进行除害处理。

2022年度全市预防性、除治性采伐改造松林4098亩，全部为松材线虫病疫情防治性采伐改造，实施采伐疫木就地粉碎（削片）或烧毁措施，削片厚度不超过0.6厘米，就地疫点所在地选择适宜场所设立疫木就地除害处理企业，做到严格监管和及时处置，严防疫木流失、严防疫情扩散，确保防治成效

①疫木除害处理企业

2022年我市计划将位于城区的永安市胜炜工贸有限公司及福建省盛荣林业有限责任公司，槐南镇的永安市槐南奕梓木竹加工厂，西洋镇的永安市禾璟木竹加工厂、青水乡的永安市青水畲族乡槐甫村先学木材加工厂作为发生疫情的疫点乡镇疫木就地除害处理点，同时我市将根据疫情发生情况及疫木除害处理需要，在防治山场就近增设疫木除害处理点。

②疫木就地除害处理与监管

疫木就地除害处理企业：发生疫情的乡镇疫木除害处理原则上不出所在乡镇范围，并依据就地就近除害处理原则强化管理，疫木除害处理企业调入的疫木，只能进行旋切或切片，禁止转卖、异地加工或转作他用，并指定专人接收疫木，建立除害处理台账，预防性、除治性林分改造下山的松木应单独堆放，除害处理期间应在堆场悬挂松墨天牛诱捕器，加工剩余物及时烧毁，不得作为他用或运出厂区。疫木除害处理完毕和清场之后，必须由当地林业站进行现场核查验收。

疫木就地除害处理与监管：对预防性采伐、除治性改造的松林山场采伐期间，林权单位应安排专人看管好采伐木堆头，将责任落实到人，禁止将采伐木（含直径1cm以上枝桠）擅自运出非指定除害处理点及其他地方，严禁群众偷盗采伐木及枝桠当作薪柴，采伐木运输过程必须两头喷红漆标记,捆紧扎牢，调运到林业主管部门确认的采伐木加工处理点进行旋切或切片，采伐山场应建立采伐疫木调运台帐，及时推进作业进度，确保伐区生产及木材调运在 2022年3月底前全部完成。当地林业站、乡镇人民政府要加强对疫木采伐、运输、加工情况进行监管，严防疫木流失。

4.综合防治松墨天牛

⑴生物防治4-5月，结合松毛虫防治，按0.5公斤/亩施放绿僵菌或白僵菌粉剂，以降低林间松墨天牛的虫口密度，达到控制和减少松枯死木数量的目的，2022年计划在永安国有林场防治松林面积2598亩（附表3-3）。

⑵诱捕器诱杀。4-11月，在燕西街道、燕北街道、燕南街道、槐南镇松枯死木较多的林分，按诱捕器挂设技术规程要求选择林中空地、林道旁或山脊两侧等相对通风地段，挂设松墨天牛诱捕器，诱杀松墨天牛成虫，降低林间松墨天牛种群密度。诱捕器专人管理，以乡镇、村为单位编号。每个诱捕器设置后编号也随之固定，不得随意变动。诱捕器挂设后需测定经纬度、2月更换一次诱芯，半个月收集诱捕天牛成虫1次，及时填写诱获松墨天牛统计表，认真做好诱芯回收工作，对于用过的诱芯统一收集并集中掩埋或烧毁，2022年计划挂设诱捕器300个，其中城区150个，槐南镇150个。（附表3-3）

5.检疫检查

一是组织市林业执法大队、森防站、乡镇林业站等单位开展联合执法行动，定期对木材加工厂、使用木质包装材料（含包装箱、电缆盘、垫木等）单位进行检疫检查；二是加强对从辖区外调入的松木及其制品严格管理，禁止任何单位和个人擅自从疫区调入松苗、松木及其制品，杜绝人为传播。

（三）档案管理

1.档案内容。主要包括防治方案、应急预案、资金配套安排、专题会议和督查通报等林业部门有关文件资料；松材线虫病监测普查、检疫检查、防治验收、工作总结等相关材料；联防联治、宣传培训等相关图片或影像资料等。

2.档案管理。按照档案管理的规范和要求，对涉及松材线虫病防控的文件、方案、报表、图片等材料进行分门别类的归档并妥善管理。

四.除治质量验收及绩效评价

（一）组织形式

乡（镇、场）自查，市林业局根据实际情况委托第三方或组织有关单位进行抽查。

（二）检查时间

根据各项防治技术开展的时间和检查内容，确定各项防治措施的检查时间。松材线虫病防控检查每年开展2次，第1次春季检查安排在6月份前，第2次年度检查安排在12月至翌年1月。

（三）检查内容

检查主要内容：⒈松枯死木清除任务完成情况；⒉防治性采伐任务完成情况和质量；⒊松枯死木清理与防治性采伐山场采伐木管理情况；⒋松墨天牛综合防治措施完成情况；⒌疫情监测、春季、秋季普查情况；⒍检疫执法和涉木企业检查情况；  ⒎保障措施落实情况；⒏内业技术资料收集和档案建立情况。

（四）检查方法

采取外业和内业相结合。内业检查由各林业站自查、林业局抽查，外业检查由各林业站组织相关单位对处置山场的施工质量、进度进行，林业局森防站按比例进行抽查。

（五）不合格的处理措施

采取阶段和年度通报方式。

五、经费预算

（一）按照永安市2022年度松材线虫病防控工作计划，松材线虫病防控经费预算共为639.46万元（附表 4），主要由以下六项构成：

1.疫情监测普查费用24.3万元

全市松林面积81万亩，监测内容包含春季、秋季普查、松枯死木季度调查、月巡查等。按平均每亩0.3元计，共需监测费用81万亩×0.3元/亩＝24.3万元。

2.清理松枯死木费用280万元

松枯死木清除：4000株×700元/株=280万元。

3.综合防治松墨天牛费用29.79万元

⑴诱捕剂诱杀费用19.4万元

挂设300套诱捕器，诱捕器、人工采集工资及诱芯（每个诱捕器每年使用诱芯3个,机动诱芯100个）等费用：

①破损老化需更新诱捕器：100个×100元/个＝1万元

②诱芯：1000个×100元/个＝10万元

③工资：20 元/个/次×14 次×300 个=8.4 万元

⑵生物防治费用10.39万元

应用绿僵菌防治松墨天牛面积2598亩，用药费20元/亩，人工费20元/亩，合计费用： 2598亩×40元/亩＝10.39万元

4.预防性、除治性采伐改造费用245.88万元(自筹)

规划预防性、除治性采伐改造松林面积4098亩（其中预防性1946亩、除治性2152亩），采伐迹地上直径超过1cm以上的枝桠进行全部除害处理（削片、烧毁），林地清理费用：

4098亩×600元/亩=245.88万元

5.检疫执法及宣传培训工作费用10万元

包括检疫执法检查（含制服）、检疫复检、宣传、培训。

6.其他费用49.49万元

⑴防治管理费用44.49万元

①金盾公司枯死木清除监管费用：

4000株×60元/株=24万元

②金盾公司预防性、除治性采伐改造监管费用：

4098亩×50元/亩=20.49万元

⑵用于检查验收、考核、方案编制、专家论证等费用5万元。

（二）资金筹措

2022年度我市松材线虫病防控经费估算共为639.46万元，其中向上争取资金100万元，本级财政预算拨款100万元，剩余部份439.46万元由各单位自筹解决。

六、保障措施

（一）加强组织领导，落实目标责任

将松材线虫病防控工作列入林长制考核内容，明确责任目标。市重大动植物疫情防治指挥部，负责全市松材线虫病组织协调工作；各乡镇街道要对本辖区松材线虫病防治工作负总责，加强对松材线虫病防控工作领导，做好防控动员部署，组织协调林权单位及时按要求开展工作；林业部门负责制定年度防控方案与技术指导，永安国有林场、天宝岩国家自然保护区管理局、永林(集团)股份有限公司、桃源洞—鳞隐石林风景名胜区管理委员会要负责各自经营管理区范围内疫情监测调查、预防和除害工作，及时组织实施松枯死树清除及林分改造工作；村委会要加强对辖区内松林巡查，发现松树枯死树，及时报告并组织清理；各有关单位务必做到思想到位、组织到位、责任到位、措施到位，真正把松材线虫病防控工作落到实处。

（二）保障经费投入，严格资金管理。根据福建省下达防控目标责任要求，松材线虫病防控经费应纳入地方财政预算，按照地方投入为主，上级补助为辅的原则，在积极向省上争取专项补助的同时，各乡镇街道（场）和林业部门要加大资金的投入力度，并加强对防控经费使用管理，建立有效的资金使用管理和监督制度，确保辖区内防控工作顺利开展。

（三）加强宣传培训，提高防控成效。充分利用电视、报刊、培训、市法制日、乡镇圩天、广告牌等多种手段，宣传松材线虫病危害性，普及防控知识、法律法规，提高群众的防控意识。通过举办培训班、召开会议，做好基层监测和防治人员的技术培训工作。特别是做好乡镇街道（场）和村级监测员、护林员的培训，提高防控成效。

（四）推行专业队防治，确保防控质量。推行专业队（公司）承包方式，即组织有经验、懂管理的专业防治队负责实施松木采伐与迹地清理，作业前由林权所有者与防治队签订合同，明确木材采伐、运输、安全利用和采伐迹地清理的完成时间和技术要求，并由乡镇街道（场）与林业站、森防站等联合监管。

（五）沟通病情信息，协同联防联治。协调完善与周边县、市（区）的林业有害生物发生情况通报及联防联控工作机制，尤其加强与毗邻三元区、清流县、大田县、漳平市的沟通联系，及时发现周边安全隐患，做到早发现、早除治。

（六）严格监督检查，强化责任考核。市重大动植物疫情防治指挥部将于年底对各乡镇街道防控情况进行全面检查考核，并将考核结果列入市年终绩效考核。

附表：1、永安市2021年度松材线虫病防治情况统计表

2、永安市2021年春季普查以来松材线虫病发生和松枯死木分布一览表

3、永安市2022年松材线虫病防控区划一览表

3-1、永安市2022年松材线虫病发生小班和除治性

采伐改造计划一览表

3-2、永安市2022 年松材线虫病预防性采伐改造计划一览表

3-3、永安市2022年松墨天牛综合防治计划一览表

4、永安市2022年松材线虫病防治经费预算表

附图：永安市2022度松材线虫病防治区划图

附表1

永安市2021年松材线虫病防治情况统计表

| 单位 | 清理枯死木 |  | 林分改造 |  |  |  | 媒介天牛综合防治 |  |  |  |  |  | 其他措施 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 除治性采伐 |  | 预防性采伐 |  | 以菌治虫 |  | 喷药防治 |  | 诱捕器挂设 |  |  |  |
|  | 数量(株) | 完成率(%) | 计划(亩) | 完成(亩) | 计划(亩) | 完成(亩) | 计划(亩) | 完成(亩) | 计划(亩) | 完成(亩) | 完成(个) | 诱捕数(只) | 计划 | 完成 |
| 市合计 | 3987 | 100% | 1000 | 1384 |  |  | 1000 | 1188 |  |  | 300 | 30059 |  |  |
| 燕东街道 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燕南街道 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 | 8045 |  |  |
| 燕西街道 | 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 | 1437 |  |  |
| 燕北街道 | 77 |  | 88 | 88 |  |  |  |  |  |  | 33 | 5298 |  |  |
| 上坪乡 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 贡川镇 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 曹远镇 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大湖镇 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安砂镇 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 罗坊乡 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小陶镇 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 洪田镇 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 槐南镇 | 3441 |  | 642 | 760 |  |  |  |  |  |  | 150 | 15279 |  |  |
| 青水乡 | 81 |  | 23 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 西洋镇 | 134 |  | 247 | 247 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 国有林场 | 38 |  |  |  |  |  | 1000 | 1188 |  |  |  |  |  |  |
| 天宝岩 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燕江站 | 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小陶站 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 永惠公司 | 25 |  | 0 | 266 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 元沙场 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 福溪场 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 半村场 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大坑场 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表2

永安市2021年春季普查以来松材线虫病发生和松枯死木分布一览表

| 乡(镇场) | 松林面积(万亩) | 松枯死木分布情况 |  |  | 松材线虫病发生情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数量(株) | 取样株数(株) | 分布面积(亩) | 发生面积(亩) | 病死树数量(株) | 疫情小班个数(个) |
| 市合计 | 81.0554 | 611 | 130 | 14732 | 5536 | 101 | 45 |
| 燕东街道 | 0.2027 |  |  |  |  |  |  |
| 燕南街道 | 0.4908 | 20 |  | 74 |  |  |  |
| 燕北街道 | 1.2454 | 55 | 19 | 2082 | 489 | 7 | 6 |
| 燕西街道 | 0.5285 | 76 |  | 84 |  |  |  |
| 西洋镇 | 3.2031 | 55 | 50 | 1599 | 380 | 15 | 3 |
| 青水乡 | 5.6627 | 27 | 7 | 1016 |  |  |  |
| 槐南镇 | 4.1143 | 326 | 23 | 8114 | 3192 | 69 | 27 |
| 上坪乡 | 0.6394 |  |  |  |  |  |  |
| 贡川镇 | 0.4158 |  |  |  |  |  |  |
| 曹远镇 | 1.6706 |  |  |  |  |  |  |
| 大湖镇 | 1.5197 |  |  |  |  |  |  |
| 安砂镇 | 6.6837 |  |  |  |  |  |  |
| 小陶镇 | 4.5689 |  |  |  |  |  |  |
| 洪田镇 | 1.5925 |  |  |  |  |  |  |
| 罗坊乡 | 2.7809 |  |  |  |  |  |  |
| 国有林场 | 2.3358 | 20 |  | 645 |  |  |  |
| 永惠公司 | 8.8404 | 8 | 8 | 642 | 1386 | 2 | 8 |
| 燕江采购站 | 3.2578 | 24 | 23 | 476 | 89 | 8 | 1 |
| 半村场 | 7.5890 |  |  |  |  |  |  |
| 元沙场 | 3.3632 |  |  |  |  |  |  |
| 福溪场 | 3.4832 |  |  |  |  |  |  |
| 大坑场 | 3.2640 |  |  |  |  |  |  |
| 小陶采购站 | 7.3255 |  |  |  |  |  |  |
| 天宝岩 | 6.2775 |  |  |  |  |  |  |

附表3

永安市2022年松材线虫病防控区划和计划一览表

| 单位 | 防控区划 | 清理枯死木(株) | 采伐改造 |  |  | 媒介松墨天牛综合防治 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合计(亩) | 除治性(亩) | 预防性(亩) | 以菌治虫(亩) | 以虫治虫(亩) | 以鸟治虫(亩) | 喷药防治(亩) | 挂设诱捕器(个) | 其他措施 |
| 永 安 市 |  | 4000 |  | 2152 | 1946 | 2598 |  |  |  | 300 |  |
|  | 发生除治区 | 3700 |  | 2152 | 1946 | 845 |  |  |  | 216 |  |
|  | 燕北街道 | 300 |  | 578 | 476 | 845 |  |  |  | 66 |  |
|  | 西洋镇 | 300 |  | 380 | 1219 |  |  |  |  |  |  |
|  | 青水乡 | 100 |  | 98 | 75 |  |  |  |  |  |  |
|  | 槐南镇 | 3000 |  | 1096 | 176 |  |  |  |  | 150 |  |
|  | 重点防控区 | 300 |  |  |  | 1753 |  |  |  | 84 |  |
|  | 燕东街道 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 燕南街道 | 50 |  |  |  | 573 |  |  |  | 44 |  |
|  | 燕西街道 | 50 |  |  |  | 1180 |  |  |  | 40 |  |
|  | 曹远镇 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 贡川镇 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 罗坊乡 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小陶镇 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大湖镇 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安砂镇 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上坪乡 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 洪田镇 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表3-1

永安市2022年松材线虫病发生小班和除治性采伐改造计划一览表

| 单位 | 疫 情 发 生 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021年度结转（亩） | 春普后新增（亩） | 除治性采伐（亩） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 乡镇、场 | 行政村 | 林班 | 大班 | 小班 | 树种组成 | 森林类别 | 病死木数量（株） | 小班面积（亩） |  |  |  |  |
| 永 安 市 | 合计 |  |  |  |  |  |  | 139 | 5536 | 4340 | 1196 | 2152 |  |
|  | 燕北街道 | 益口村 | 002 | 05 | 020 | 8阔2马 | 商品林 | 1 | 193 | 193 |  | 193 |  |
|  | 燕北街道 | 益口村 | 002 | 07 | 030 | 6马4阔 | 商品林 | 2 | 84 | 84 |  | 84 |  |
|  | 燕北街道 | 益口村 | 002 | 06 | 010 | 9马1阔 | 商品林 | 1 | 24 |  | 24 | 24 | 2021年春春普后新增 |
|  | 燕北街道 | 益口村 | 002 | 06 | 020 | 9马2阔 | 商品林 | 1 | 99 |  | 99 | 99 | 2021年春春普后新增 |
|  | 燕北街道 | 益口村 | 002 | 06 | 030 | 5马5阔 | 商品林 | 1 | 53 |  | 53 | 53 | 2021年春春普后新增 |
|  | 燕北街道 | 益口村 | 002 | 04 | 040 | 9马4阔 | 商品林 | 1 | 36 |  | 36 | 36 | 2021年春春普后新增 |
|  | 燕北街道计 |  |  |  |  |  |  | 7 | 489 | 277 | 212 | 489 |  |
|  | 槐南镇 | 皇历村 | 005 | 13 | 020 | 7马3阔 | 商品林 | 1 | 336 | 336 |  |  |  |
|  | 槐南镇 | 皇历村 | 005 | 17 | 010 | 5马5阔 | 商品林 | 1 | 343 | 343 |  |  |  |
|  | 槐南镇 | 皇历村 | 005 | 18 | 010 | 7马3阔 | 商品林 | 1 | 119 | 119 |  |  |  |
|  | 槐南镇 | 大龙逢村 | 008 | 18 | 030 | 6马4阔 | 商品林 | 1 | 35 | 35 |  |  |  |
|  | 槐南镇 | 溪南村 | 011 | 08 | 020 | 10马 | 商品林 | 1 | 127 | 127 |  |  |  |
|  | 槐南镇 | 溪南村 | 011 | 08 | 050 | 9杉1马 | 商品林 | 1 | 133 | 133 |  |  |  |
|  | 槐南镇 | 溪南村 | 012 | 01 | 010 | 10杉 | 商品林 | 1 | 39 | 39 |  |  |  |
| 永 安 市 | 槐南镇 | 溪南村 | 013 | 04 | 020 | 7马2杉1阔 | 商品林 | 1 | 183 | 183 |  |  |  |
|  | 槐南镇 | 溪南村 | 013 | 11 | 020 | 10马 | 商品林 | 1 | 53 | 53 |  |  |  |
|  | 槐南镇 | 溪南村 | 013 | 11 | 040 | 9杉1马 | 商品林 | 1 | 25 | 25 |  |  |  |
|  | 槐南镇 | 槐南村 | 016 | 14 | 040 | 10马 | 商品林 | 1 | 93 | 93 |  |  |  |
|  | 槐南镇 | 槐南村 | 017 | 04 | 030 | 8马2杉 | 商品林 | 1 | 97 | 97 |  |  |  |
|  | 槐南镇 | 槐南村 | 018 | 05 | 040 | 8杉2马 | 商品林 | 1 | 93 | 93 |  |  |  |
|  | 槐南镇 | 槐南村 | 018 | 16 | 120 | 6杉4马 | 商品林 | 1 | 74 | 74 |  |  |  |
|  | 槐南镇 | 槐南村 | 019 | 13 | 060 | 8杉2马 | 商品林 | 2 | 19 | 19 |  | 19 |  |
|  | 槐南镇 | 槐南村 | 019 | 13 | 070 | 6杉4马 | 商品林 | 2 | 17 | 17 |  | 17 |  |
|  | 槐南镇 | 高坪村 | 021 | 01 | 090 | 10杉 | 商品林 | 1 | 19 | 19 |  |  |  |
|  | 槐南镇 | 高坪村 | 021 | 01 | 110 | 10杉 | 商品林 | 1 | 43 | 43 |  |  |  |
|  | 槐南镇 | 南山村 | 022 | 01 | 050 | 6杉4马 | 商品林 | 1 | 63 | 63 |  |  |  |
|  | 槐南镇 | 南山村 | 022 | 02 | 010 | 8杉2马 | 商品林 | 1 | 157 | 157 |  |  |  |
|  | 槐南镇 | 南山村 | 022 | 02 | 050 | 8杉2马 | 商品林 | 1 | 127 | 127 |  |  |  |
|  | 槐南镇 | 南山村 | 022 | 03 | 030 | 10马 | 商品林 | 1 | 86 | 86 |  |  |  |
|  | 槐南镇 | 南山村 | 022 | 07 | 090 | 10马 | 商品林 | 1 | 38 | 38 |  |  |  |
|  | 槐南镇 | 洋头村 | 201 | 05 | 010 | 6杉3马1阔 | 生态公益林Ⅱ | 30 | 269 | 269 |  | 269 |  |
|  | 槐南镇 | 槐南村 | 19 | 6 | 1 | 8马2杉 | 商品林 | 8 | 209 |  | 209 | 209 | 2021年春春普后新增 |
|  | 槐南镇 | 高坪村 | 21 | 11 | 3 | 6马4杉 | 商品林 | 2 | 264 |  | 264 | 264 | 2021年春春普后新增 |
| 永 安 市 | 槐南镇 | 槐南村 | 19 | 13 | 3 | 6杉4马 | 商品林 | 42 | 131 |  | 131 | 131 | 2021年春春普后新增 |
|  | 槐南镇计 |  |  |  |  |  |  | 107 | 3192 | 2588 | 604 | 909 |  |
|  | 西洋镇 | 虎山村 | 071 | 10 | 020 | 10阔+马 | 生态公益林Ⅲ | 5 | 91 |  | 91 | 91 | 2021年春春普后新增 |
|  | 西洋镇 | 虎山村 | 082 | 01 | 010 | 10竹+马 | 商品林 | 6 | 180 |  | 180 | 180 | 2021年春春普后新增 |
|  | 西洋镇 | 虎山村 | 070 | 08 | 040 | 4马6阔 | 商品林 | 4 | 109 |  | 109 | 109 | 2021年春春普后新增 |
|  | 西洋镇计 |  |  |  |  |  |  | 15 | 380 | 0 | 380 | 380 |  |
|  | 永惠公司 | 槐南村 | 019 | 11 | 010 | 10马 | 商品林 | 0 | 250 | 250 |  |  |  |
|  | 永惠公司 | 槐南村 | 019 | 11 | 020 | 10马 | 商品林 | 0 | 149 | 149 |  |  |  |
|  | 永惠公司 | 槐南村 | 019 | 09 | 040 | 10马 | 用材林 | 0 | 187 | 187 |  | 187 |  |
|  | 永惠公司 | 南山村 | 022 | 08 | 050 | 7马3杉 | 商品林 | 0 | 137 | 137 |  |  |  |
|  | 永惠公司 | 南山村 | 022 | 09 | 020 | 6马3杉1阔 | 商品林 | 0 | 361 | 361 |  |  |  |
|  | 永惠公司 | 南山村 | 022 | 10 | 010 | 6马4杉 | 商品林 | 0 | 139 | 139 |  |  |  |
|  | 永惠公司 | 南山村 | 022 | 11 | 030 | 8马2杉 | 商品林 | 1 | 65 | 65 |  |  |  |
|  | 永惠公司 | 槐甫村 | 043 | 26 | 010 | 9马1阔 | 用材林 | 1 | 98 | 98 |  | 98 |  |
|  | 永惠公司计 |  |  |  |  |  |  | 2 | 1386 | 1386 | 0 | 285 |  |
|  | 燕江站 | 坂尾村 | 062 | 04 | 020 | 9马1阔 | 生态公益林Ⅱ | 8 | 89 | 89 |  | 89 |  |
|  | 燕江站计 |  |  |  |  |  |  | 8 | 89 | 89 |  | 89 |  |

附表3-2

永安市2022年松材线虫病预防性采伐改造计划一览表

| 单位 | 乡镇、场站） | 行政村 | 林班 | 大班 | 小班 | 树种组成 | 森林类别 | 枯死松树数量（株） | 小班 面积（亩） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 永 安 市 | 合计 |  |  |  |  |  |  | 71 | 1946 |  |
|  | 槐南镇 | 高坪村 | 21 | 7 | 3 | 7马2杉1阔 | 商品林 | 2 | 176 | 与21-11-3疫点小班相邻 |
|  | 槐南镇计 |  |  |  |  |  |  | 2 | 176 |  |
|  | 西洋镇 | 虎山村 | 071 | 10 | 010 | 10阔+马 | 商品林 | 1 | 26 | 与71-10-020疫点小班相邻 |
|  | 西洋镇 | 虎山村 | 072 | 14 | 050 | 10阔+马 | 生态公益林三级 | 2 | 40 | 与71-10-020疫点小班相邻 |
|  | 西洋镇 | 虎山村 | 077 | 06 | 030 | 8马2阔 | 生态公益林三级 | 4 | 51 | 与71-10-020疫点小班相邻 |
|  | 西洋镇 | 虎山村 | 071 | 09 | 050 | 10阔+马 | 商品林 | 2 | 67 | 与71-10-020疫点小班相邻 |
|  | 西洋镇 | 虎山村 | 082 | 01 | 040 | 7阔3杉 | 商品林 | 5 | 152 | 与082-01-010疫点小班相邻 |
|  | 西洋镇 | 虎山村 | 079 | 10 | 040 | 毛竹+马 | 商品林 | 2 | 165 | 与082-01-010疫点小班相邻 |
|  | 西洋镇 | 虎山村 | 079 | 10 | 050 | 毛竹+马 | 生态公益林二级 | 4 | 73 | 与082-01-010疫点小班相邻 |
|  | 西洋镇 | 虎山村 | 078 | 07 | 020 | 10马 | 生态公益林三级 | 3 | 212 | 与082-01-010疫点小班相邻 |
| 永 安 市 | 西洋镇 | 虎山村 | 082 | 02 | 010 | 毛竹+马 | 笋竹两用林 | 3 | 220 | 与082-01-010疫点小班相邻 |
|  | 西洋镇 | 虎山村 | 070 | 08 | 060 | 9马1阔 | 商品林 | 2 | 58 | 与070-08-040疫点小班相邻 |
|  | 西洋镇 | 虎山村 | 070 | 07 | 040 | 7阔3马 | 商品林 | 3 | 42 | 与070-08-040疫点小班相邻 |
|  | 西洋镇 | 虎山村 | 070 | 08 | 010 | 10马 | 商品林 | 5 | 83 | 与070-08-040疫点小班相邻 |
|  | 西洋镇 | 虎山村 | 070 | 08 | 020 | 10马 | 商品林 | 4 | 30 | 与070-08-040疫点小班相邻 |
|  | 西洋镇计 |  |  |  |  |  |  | 40 | 1219 |  |
|  | 青水乡 | 槐甫村 | 43 | 26 | 040 | 9马1阔 | 商品林 | 3 | 35 | 与043-26-010原疫点小班相邻 |
|  | 青水乡计 |  |  |  |  |  |  | 3 | 35 |  |
|  | 永惠林业 | 槐甫村 | 043 | 26 | 020 | 8松2阔 | 商品林 | 2 | 40 | 与043-26-010原疫点小班相邻 |
|  | 永惠林业计 |  |  |  |  |  |  | 2 | 40 |  |
|  | 燕江站 | 坂尾村 | 62 | 04 | 010 | 8马2阔 | 生态公益林二级 | 5 | 89 | 与62-04-020原疫点小班相邻 |
|  | 燕江站 | 坂尾村 | 62 | 04 | 030 | 8马2阔 | 生态公益林二级 | 11 | 275 | 与62-04-020原疫点小班相邻 |
|  | 燕江站 | 坂尾村 | 62 | 05 | 030 | 7马3阔 | 生态公益林二级 | 8 | 112 | 与62-04-020原疫点小班相邻 |
|  | 燕江站计 |  |  |  |  |  |  | 24 | 476 |  |

附表3-3

永安市2022年松墨天牛综合防治计划一览表

| 单位 | 乡(镇场) | 行政村 | 林班 | 大班 | 小班 | 树种组成 | 森林类别 | 枯死木数量（株） | 以菌治虫(亩) | 以虫治虫(亩 | 喷药防治(亩) | 诱捕器挂设(个) | 其他具体措施(亩) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 永 安 市 | 合计 |  |  |  |  |  |  | 4000 | 2598 |  |  | 300 |  |
|  | 国有林场计 |  |  |  |  |  |  | 26 | 2598 |  |  |  |  |
|  | 国有林场 | 益口 | 68 | 40 | 1 | 5马5阔 | 一般用材林 | 1 | 133 |  |  |  |  |
|  | 国有林场 | 益口 | 68 | 40 | 2 | 7马3阔 | 一般用材林 | 1 | 149 |  |  |  |  |
|  | 国有林场 | 益口 | 68 | 41 | 1 | 6马4阔 | 一般用材林 | 1 | 40 |  |  |  |  |
|  | 国有林场 | 益口 | 68 | 41 | 2 | 7马3阔 | 一般用材林 | 1 | 61 |  |  |  |  |
|  | 国有林场 | 益口 | 68 | 41 | 3 | 7马3阔 | 一般用材林 | 1 | 118 |  |  |  |  |
|  | 国有林场 | 益口 | 68 | 41 | 6 | 8马2阔 | 一般用材林 |  | 145 |  |  |  |  |
|  | 国有林场 | 益口 | 68 | 42 | 1 | 9马1阔 | 一般用材林 | 1 | 159 |  |  |  |  |
|  | 国有林场 | 益口 | 68 | 42 | 3 | 9马1阔 | 一般用材林 | 1 | 40 |  |  |  |  |
|  | 国有林场 | 永浆 | 66 | 23 | 4 | 9马1阔 | 一般用材林 |  | 103 |  |  |  |  |
|  | 国有林场 | 永浆 | 66 | 24 | 2 | 7马3硬 | 一般用材林 | 1 | 170 |  |  |  |  |
|  | 国有林场 | 永浆 | 66 | 24 | 1 | 10马 | 一般用材林 |  | 90 |  |  |  |  |
|  | 国有林场 | 黄历 | 66 | 25 | 2 | 10马尾松 | 一般用材林 | 1 | 210 |  |  |  |  |
|  | 国有林场 | 桥西 | 67 | 8 | 3 | 9马1杉 | 一般用材林 | 1 | 49 |  |  |  |  |
|  | 国有林场 | 桥西 | 67 | 9 | 3 | 9马1阔 | 一般用材林 |  | 71 |  |  |  |  |
|  | 国有林场 | 桥西 | 67 | 9 | 4 | 10马 | 一般用材林 | 1 | 6 |  |  |  |  |
| 永 安 市 | 国有林场 | 桥西 | 67 | 9 | 5 | 8马1杉1荷 | 一般用材林 | 1 | 141 |  |  |  |  |
|  | 国有林场 | 桥西 | 67 | 9 | 6 | 9马1阔 | 一般用材林 | 1 | 22 |  |  |  |  |
|  | 国有林场 | 桥西 | 67 | 9 | 7 | 8马2荷 | 一般用材林 | 1 | 26 |  |  |  |  |
|  | 国有林场 | 桥西 | 67 | 7 | 5 | 9马1荷 | 水源涵养林 |  | 40 |  |  |  |  |
|  | 国有林场 | 桥西 | 67 | 7 | 6 | 9马1荷 | 水源涵养林 | 1 | 201 |  |  |  |  |
|  | 国有林场 | 桥西 | 67 | 7 | 9 | 10马 | 水源涵养林 | 1 | 50 |  |  |  |  |
|  | 国有林场 | 茅坪 | 66 | 36 | 2 | 10马 | 一般用材林 | 2 | 83 |  |  |  |  |
|  | 国有林场 | 桥西 | 67 | 14 | 6 | 8马2阔 | 一般用材林 | 1 | 77 |  |  |  |  |
|  | 国有林场 | 上吉山 | 67 | 30 | 2 | 10湿地松 | 短用材林 |  | 20 |  |  |  |  |
|  | 国有林场 | 上吉山 | 67 | 30 | 6 | 10马尾松 | 水源涵养林 | 1 | 84 |  |  |  |  |
|  | 国有林场 | 上吉山 | 67 | 30 | 8 | 10马尾松 | 水源涵养林 | 1 | 10 |  |  |  |  |
|  | 国有林场 | 上吉山 | 67 | 27 | 1 | 7马2阔1杉 | 水源涵养林 | 1 | 132 |  |  |  |  |
|  | 国有林场 | 上吉山 | 67 | 27 | 2 | 9马1阔 | 水源涵养林 | 1 | 13 |  |  |  |  |
|  | 国有林场 | 上吉山 | 67 | 27 | 3 | 6马4阔 | 水源涵养林 | 1 | 8 |  |  |  |  |
|  | 国有林场 | 上吉山 | 67 | 27 | 4 | 8马2阔 | 水源涵养林 | 1 | 20 |  |  |  |  |
|  | 国有林场 | 吉山 | 67 | 17 | 4 | 7马2杉1阔 | 水源涵养林 | 1 | 127 |  |  |  |  |
|  | 槐南镇计 |  |  |  |  |  |  | 131 |  |  |  | 150 |  |
|  | 槐南镇 | 槐南 | 19 | 2 | 2 | 6马4杉 | 一般商品林 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  | 槐南镇 | 槐南 | 19 | 5 | 1 | 10马 | 一般商品林 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  | 槐南镇 | 槐南 | 19 | 5 | 3 | 8马2杉 | 一般商品林 | 1 |  |  |  | 2 |  |
|  | 槐南镇 | 槐南 | 18 | 9 | 801 | 10马 | 一般商品林 | 2 |  |  |  | 7 |  |
| 永 安 市 | 槐南镇 | 槐南 | 18 | 9 | 5 | 8马2杉 | 一般商品林 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  | 槐南镇 | 槐南 | 16 | 14 | 4 | 10马 | 一般商品林 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  | 槐南镇 | 槐南 | 16 | 12 | 3 | 10杉 | 一般商品林 | 2 |  |  |  | 1 |  |
|  | 槐南镇 | 槐南 | 18 | 9 | 4 | 8马2杉 | 一般商品林 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  | 槐南镇 | 槐南 | 18 | 9 | 1 | 8马2杉 | 一般商品林 | 2 |  |  |  | 3 |  |
|  | 槐南镇 | 槐南 | 16 | 9 | 5 | 10杉 | 一般商品林 | 2 |  |  |  | 1 |  |
|  | 槐南镇 | 槐南 | 18 | 4 | 4 | 8马2杉 | 一般商品林 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  | 槐南镇 | 槐南 | 16 | 9 | 2 | 7阔3杉 | 一般商品林 | 2 |  |  |  | 1 |  |
|  | 槐南镇 | 槐南 | 16 | 9 | 10 | 10杉 | 一般商品林 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  | 槐南镇 | 槐南 | 16 | 4 | 1 | 1阔 | 一般商品林 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  | 槐南镇 | 槐南 | 16 | 4 | 4 | 7杉3马 | 一般商品林 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  | 槐南镇 | 槐南 | 16 | 4 | 9 | 10杉 | 一般商品林 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  | 槐南镇 | 槐南 | 16 | 9 | 4 | 10杉 | 一般商品林 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  | 槐南镇 | 槐南 | 18 | 8 | 3 | 10马 | 一般商品林 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  | 槐南镇 | 槐南 | 18 | 13 | 2 | 8杉2马 | 一般商品林 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  | 槐南镇 | 槐南 | 18 | 12 | 7 | 10杉 | 一般商品林 | 1 |  |  |  | 2 |  |
|  | 槐南镇 | 槐南 | 19 | 4 | 1 | 10杉 | 一般商品林 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  | 槐南镇 | 槐南 | 18 | 11 | 2 | 8杉2马 | 一般商品林 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  | 槐南镇 | 槐南 | 19 | 13 | 3 | 8马2杉 | 一般商品林 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  | 槐南镇 | 槐南 | 19 | 8 | 2 | 8杉2木荷 | 一般商品林 | 3 |  |  |  | 1 |  |
|  | 槐南镇 | 槐南 | 17 | 4 | 2 | 8马1杉1阔 | 一般商品林 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 永 安 市 | 槐南镇 | 槐南 | 17 | 2 | 802 | 7马3阔 | 一般商品林 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  | 槐南镇 | 槐南 | 17 | 2 | 7 | 8马2阔类 | 一般商品林 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  | 槐南镇 | 槐南 | 17 | 6 | 3 | 8杉2马 | 一般商品林 | 2 |  |  |  | 1 |  |
|  | 槐南镇 | 槐南 | 19 | 11 | 2 | 10马 | 一般商品林 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  | 槐南镇 | 槐南 | 19 | 9 | 4 | 10马 | 一般商品林 | 1 |  |  |  | 3 |  |
|  | 槐南镇 | 槐南 | 19 | 9 | 801 | 7杉3马 | 一般商品林 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  | 槐南镇 | 槐南 | 19 | 4 | 803 | 10马 | 一般商品林 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  | 槐南镇 | 南山 | 22 | 2 | 804 | 8马2杉 | 一般商品林 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  | 槐南镇 | 南山 | 22 | 1 | 5 | 7杉3马 | 一般商品林 | 1 |  |  |  | 3 |  |
|  | 槐南镇 | 南山 | 22 | 6 | 3 | 7杉3马 | 一般商品林 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  | 槐南镇 | 南山 | 22 | 6 | 2 | 9杉1马 | 一般商品林 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  | 槐南镇 | 南山 | 22 | 6 | 1 | 9杉1马 | 一般商品林 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  | 槐南镇 | 南山 | 22 | 8 | 7 | 9杉1马 | 一般商品林 | 2 |  |  |  | 1 |  |
|  | 槐南镇 | 南山 | 22 | 7 | 2 | 7杉3马 | 一般商品林 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  | 槐南镇 | 南山 | 22 | 7 | 5 | 7杉3马 | 一般商品林 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  | 槐南镇 | 南山 | 22 | 1 | 3 | 6杉4马 | 一般商品林 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  | 槐南镇 | 南山 | 22 | 2 | 5 | 7杉3马 | 一般商品林 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  | 槐南镇 | 南山 | 22 | 2 | 801 | 6杉4马 | 一般商品林 | 1 |  |  |  | 3 |  |
|  | 槐南镇 | 南山 | 22 | 4 | 3 | 7马3杉 | 一般商品林 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  | 槐南镇 | 南山 | 22 | 3 | 804 | 10马 | 一般商品林 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  | 槐南镇 | 南山 | 22 | 7 | 1 | 7马3杉 | 一般商品林 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 永 安 市 | 槐南镇 | 南山 | 22 | 7 | 803 | 8马2杉 | 一般商品林 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  | 槐南镇 | 上罗溪 | 231 | 13 | 2 | 10杉 | 一般商品林 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  | 槐南镇 | 上罗溪 | 231 | 8 | 802 | 8马2杉 | 一般商品林 | 1 |  |  |  | 3 |  |
|  | 槐南镇 | 上罗溪 | 25 | 12 | 803 | 10马 | 一般商品林 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  | 槐南镇 | 上罗溪 | 25 | 16 | 3 | 9阔1马 | 一般商品林 | 1 |  |  |  | 2 |  |
|  | 槐南镇 | 上罗溪 | 25 | 17 | 2 | 10阔 | 一般商品林 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  | 槐南镇 | 高坪 | 21 | 3 | 15 | 10杉 | 一般商品林 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  | 槐南镇 | 高坪 | 21 | 6 | 801 | 非林地 | 一般商品林 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  | 槐南镇 | 高坪 | 21 | 10 | 9 | 6马4杉 | 一般商品林 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  | 槐南镇 | 高坪 | 21 | 10 | 7 | 10杉 | 一般商品林 | 1 |  |  |  | 2 |  |
|  | 槐南镇 | 高坪 | 21 | 3 | 12 | 10杉 | 一般商品林 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  | 槐南镇 | 高坪 | 21 | 3 | 2 | 10杉 | 一般商品林 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  | 槐南镇 | 高坪 | 21 | 9 | 7 | 10杉 | 一般商品林 | 2 |  |  |  | 1 |  |
|  | 槐南镇 | 大龙逢 | 8 | 19 | 13 | 10杉 | 一般商品林 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  | 槐南镇 | 大龙逢 | 8 | 19 | 802 | 8马2杉 | 一般商品林 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  | 槐南镇 | 大龙逢 | 8 | 14 | 13 | 10杉 | 一般商品林 | 2 |  |  |  | 1 |  |
|  | 槐南镇 | 大龙逢 | 8 | 7 | 9 | 10杉 | 一般商品林 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  | 槐南镇 | 大龙逢 | 8 | 20 | 801 | 8马2杉 | 一般商品林 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  | 槐南镇 | 大龙逢 | 8 | 5 | 7 | 4杉3马3阔 | 一般商品林 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  | 槐南镇 | 小龙逢 | 7 | 19 | 801 | 8马2杉 | 一般商品林 | 2 |  |  |  | 1 |  |
|  | 槐南镇 | 小龙逢 | 7 | 18 | 13 | 8杉2马 | 一般商品林 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 永 安 市 | 槐南镇 | 小龙逢 | 7 | 17 | 13 | 10杉 | 一般商品林 | 1 |  |  |  | 2 |  |
|  | 槐南镇 | 小龙逢 | 7 | 17 | 804 | 8马2杉 | 一般商品林 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  | 槐南镇 | 小龙逢 | 7 | 18 | 1 | 10马 | 一般商品林 | 2 |  |  |  | 1 |  |
|  | 槐南镇 | 小龙逢 | 7 | 8 | 8 | 10杉 | 一般商品林 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  | 槐南镇 | 小龙逢 | 7 | 8 | 12 | 10杉 | 一般商品林 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  | 槐南镇 | 荆山 | 6 | 19 | 4 | 6杉2马2阔 | 一般商品林 | 2 |  |  |  | 1 |  |
|  | 槐南镇 | 荆山 | 6 | 19 | 801 | 10杉 | 一般商品林 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  | 槐南镇 | 荆山 | 6 | 13 | 6 | 6杉3马1阔 | 一般商品林 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  | 槐南镇 | 荆山 | 6 | 19 | 3 | 5杉5阔 | 一般商品林 | 3 |  |  |  | 2 |  |
|  | 槐南镇 | 荆山 | 6 | 13 | 3 | 7阔3杉 | 一般商品林 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  | 槐南镇 | 荆山 | 6 | 17 | 803 | 10杉 | 一般商品林 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  | 槐南镇 | 荆山 | 6 | 17 | 804 | 10马 | 一般商品林 | 1 |  |  |  | 2 |  |
|  | 槐南镇 | 溪南 | 10 | 23 | 1 | 6阔4马 | 重点公益林 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  | 槐南镇 | 溪南 | 10 | 19 | 801 | 6杉4马 | 一般商品林 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  | 槐南镇 | 溪南 | 10 | 12 | 3 | 10阔 | 重点公益林 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  | 槐南镇 | 溪南 | 13 | 1 | 2 | 10杉 | 一般商品林 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  | 槐南镇 | 溪南 | 13 | 11 | 801 | 6杉4马 | 一般商品林 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  | 槐南镇 | 溪南 | 12 | 1 | 5 | 10杉 | 一般商品林 | 1 |  |  |  | 3 |  |
|  | 槐南镇 | 溪南 | 12 | 2 | 6 | 6杉4马 | 一般商品林 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  | 槐南镇 | 溪南 | 12 | 2 | 3 | 10马 | 一般商品林 | 2 |  |  |  | 1 |  |
|  | 槐南镇 | 溪南 | 10 | 25 | 804 | 10杉 | 一般商品林 | 1 |  |  |  | 2 |  |
| 永 安 市 | 槐南镇 | 溪南 | 13 | 8 | 3 | 10马 | 一般商品林 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  | 槐南镇 | 溪南 | 13 | 8 | 4 | 10杉 | 一般商品林 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  | 槐南镇 | 皇历 | 4 | 17 | 5 | 8阔2马 | 一般商品林 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  | 槐南镇 | 皇历 | 5 | 21 | 801 | 10杉 | 一般商品林 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  | 槐南镇 | 皇历 | 5 | 20 | 801 | 10马 | 一般商品林 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  | 槐南镇 | 皇历 | 4 | 2 | 801 | 5杉5马 | 一般商品林 | 1 |  |  |  | 2 |  |
|  | 槐南镇 | 皇历 | 4 | 19 | 1 | 6马4阔 | 一般商品林 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  | 槐南镇 | 皇历 | 4 | 10 | 802 | 10杉 | 一般商品林 | 1 |  |  |  | 2 |  |
|  | 槐南镇 | 皇历 | 4 | 12 | 1 | 10马 | 一般商品林 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  | 槐南镇 | 皇历 | 4 | 1 | 801 | 5杉5马 | 一般商品林 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  | 槐南镇 | 皇历 | 4 | 1 | 4 | 6阔4马 | 一般商品林 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  | 槐南镇 | 大垅 | 203 | 3 | 801 | 5杉5马 | 一般商品林 | 1 |  |  |  | 2 |  |
|  | 槐南镇 | 大垅 | 203 | 3 | 15 | 10杉 | 一般商品林 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  | 槐南镇 | 隔坪 | 204 | 2 | 802 | 10杉 | 一般商品林 | 1 |  |  |  | 3 |  |
|  | 槐南镇 | 洋头 | 201 | 3 | 801 | 6杉4马 | 一般商品林 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  | 槐南镇 | 洋头 | 201 | 8 | 3 | 10杉 | 一般商品林 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  | 槐南镇 | 洋头 | 201 | 9 | 1 | 9杉1马 | 一般商品林 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  | 槐南镇 | 洋头 | 201 | 10 | 802 | 5杉5马 | 一般商品林 | 1 |  |  |  | 3 |  |
|  | 槐南镇 | 洋头 | 201 | 7 | 3 | 9杉1马 | 一般商品林 | 1 |  |  |  | 2 |  |
|  | 槐南镇 | 洋头 | 201 | 6 | 2 | 8杉2马 | 一般商品林 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  | 槐南镇 | 洋头 | 201 | 2 | 2 | 7杉3马 | 重点公益林 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 永 安 市 | 槐南镇 | 洋头 | 201 | 6 | 1 | 9杉1马 | 一般商品林 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  | 槐南镇 | 洋头 | 201 | 1 | 5 | 7杉2阔1马 | 重点公益林 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  | 槐南镇 | 洋头 | 201 | 3 | 1 | 9阔1马 | 重点公益林 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  | 槐南镇 | 洋尾 | 202 | 4 | 5 | 10杉 | 一般商品林 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  | 槐南镇 | 洋尾 | 202 | 3 | 801 | 10马 | 一般商品林 | 1 |  |  |  | 3 |  |
|  | 城区计 |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  | 150 |  |
|  | 燕南街道 | 永浆 | 31 | 16 | 1 | 7马3阔 | 国防林 | 1 |  |  |  | 3 |  |
|  | 燕南街道 | 永浆 | 31 | 17 | 5 | 9马1阔 | 国防林 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  | 燕南街道 | 永浆 | 66 | 8 | 1 | 10马 | 一般用材林 | 1 |  |  |  | 2 |  |
|  | 燕南街道 | 永浆 | 66 | 8 | 3 | 10马 | 一般用材林 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  | 国有林场 | 茅坪 | 66 | 15 | 1 | 6马4杉 | 一般用材林 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  | 国有林场 | 茅坪 | 66 | 15 | 2 | 5马4杉1阔 | 一般用材林 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  | 国有林场 | 茅坪 | 66 | 36 | 2 | 10马 | 一般用材林 | 1 |  |  |  | 3 |  |
|  | 国有林场 | 茅坪 | 66 | 36 | 5 | 10马 | 一般用材林 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  | 国有林场 | 茅坪 | 66 | 36 | 2 | 10马 | 一般用材林 | 2 |  |  |  | 2 |  |
|  | 国有林场 | 茅坪 | 66 | 35 | 1 | 8马2阔 | 一般用材林 | 1 |  |  |  | 4 |  |
|  | 国有林场 | 茅坪 | 66 | 35 | 2 | 10马 | 一般用材林 | 1 |  |  |  | 3 |  |
|  | 国有林场 | 茅坪 | 66 | 35 | 3 | 10马 | 一般用材林 | 1 |  |  |  | 6 |  |
|  | 国有林场 | 茅坪 | 66 | 35 | 4 | 10马 | 一般用材林 | 2 |  |  |  | 1 |  |
|  | 国有林场 | 桥西 | 67 | 9 | 5 | 9马1阔 | 一般用材林 | 1 |  |  |  | 6 |  |
|  | 国有林场 | 桥西 | 67 | 9 | 4 | 8马1杉1荷 | 一般用材林 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 永 安 市 | 国有林场 | 桥西 | 67 | 9 | 2 | 7马3阔 | 一般用材林 | 2 |  |  |  | 1 |  |
|  | 国有林场 | 桥西 | 67 | 9 | 7 | 7马3阔 | 一般用材林 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  | 国有林场 | 桥西 | 67 | 9 | 1 | 6马4阔 | 一般用材林 | 1 |  |  |  | 3 |  |
|  | 国有林场 | 桥西 | 67 | 8 | 1 | 3马6杉1阔 | 一般用材林 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  | 国有林场 | 桥西 | 67 | 7 | 5 | 9马1阔 | 水源涵养林 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  | 国有林场 | 桥西 | 67 | 7 | 6 | 9马1阔 | 水源涵养林 | 1 |  |  |  | 6 |  |
|  | 国有林场 | 桥西 | 67 | 7 | 7 | 10马 | 水源涵养林 | 1 |  |  |  | 3 |  |
|  | 国有林场 | 桥西 | 67 | 7 | 9 | 10马 | 水源涵养林 | 2 |  |  |  | 2 |  |
|  | 燕西街道 | 桥西 | 5 | 4 | 5 | 9马1阔 | 水源涵养林 | 1 |  |  |  | 2 |  |
|  | 燕西街道 | 下渡 | 1 | 11 | 3 | 8马2杉 | 水源涵养林 | 1 |  |  |  | 2 |  |
|  | 燕西街道 | 下渡 | 1 | 11 | 1 | 8马2阔 | 水源涵养林 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  | 燕西街道 | 下渡 | 1 | 11 | 2 | 8马2杉 | 水源涵养林 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  | 国有林场 | 上吉山 | 67 | 21 | 1 | 9马1杉 | 一般用材林 | 1 |  |  |  | 4 |  |
|  | 国有林场 | 上吉山 | 67 | 21 | 2 | 10马 | 一般用材林 | 1 |  |  |  | 2 |  |
|  | 国有林场 | 上吉山 | 67 | 19 | 2 | 10马 | 一般用材林 | 1 |  |  |  | 3 |  |
|  | 国有林场 | 南郊 | 66 | 3 | 3 | 10马 | 一般用材林 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  | 国有林场 | 南郊 | 66 | 3 | 2 | 9马1阔 | 一般用材林 | 1 |  |  |  | 4 |  |
|  | 国有林场 | 南郊 | 66 | 3 | 4 | 10马 | 一般用材林 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  | 国有林场 | 南郊 | 66 | 3 | 5 | 10马 | 一般用材林 | 1 |  |  |  | 2 |  |
|  | 国有林场 | 南郊 | 66 | 3 | 6 | 10马 | 一般用材林 | 1 |  |  |  | 2 |  |
|  | 国有林场 | 南郊 | 66 | 3 | 7 | 8马2阔 | 一般用材林 | 1 |  |  |  | 5 |  |
| 永 安 市 | 燕北街道 | 西营 | 202 | 9 | 3 | 9马1阔 | 水源涵养林 | 2 |  |  |  | 4 |  |
|  | 燕北街道 | 西营 | 202 | 8 | 2 | 10马 | 水源涵养林 | 1 |  |  |  | 3 |  |
|  | 燕江采购站 | 西营 | 202 | 4 | 1 | 10马 | 一般用材林 | 1 |  |  |  | 3 |  |
|  | 燕江采购站 | 坂尾 | 62 | 13 | 1 | 10马 | 一般用材林 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  | 燕江采购站 | 坂尾 | 62 | 13 | 2 | 10马 | 一般用材林 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  | 燕江采购站 | 坂尾 | 62 | 13 | 6 | 6马4杉 | 一般用材林 | 1 |  |  |  | 3 |  |
|  | 燕江采购站 | 坂尾 | 62 | 13 | 11 | 6马4杉 | 一般用材林 | 1 |  |  |  | 2 |  |
|  | 燕江采购站 | 坂尾 | 62 | 17 | 1 | 10马 | 水源涵养林 | 1 |  |  |  | 6 |  |
|  | 燕江采购站 | 坂尾 | 62 | 17 | 2 | 10马 | 水源涵养林 | 1 |  |  |  | 5 |  |
|  | 燕北街道 | 坂尾 | 62 | 17 | 6 | 10马 | 水源涵养林 | 1 |  |  |  | 5 |  |
|  | 燕北街道 | 坂尾 | 62 | 16 | 1 | 10马 | 水源涵养林 | 1 |  |  |  | 3 |  |
|  | 燕北街道 | 坂尾 | 62 | 16 | 4 | 10马 | 水源涵养林 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  | 燕江采购站 | 益口 | 2 | 6 | 4 | 8马2阔 | 一般用材林 | 1 |  |  |  | 2 |  |
|  | 燕江采购站 | 益口 | 2 | 7 | 4 | 8阔2马 | 一般用材林 | 1 |  |  |  | 3 |  |
|  | 燕江采购站 | 兴坪 | 5 | 1 | 1 | 7马3阔 | 水源涵养林 | 1 |  |  |  | 8 |  |
|  | 燕江采购站 | 兴坪 | 5 | 1 | 2 | 6阔4马 | 水源涵养林 | 2 |  |  |  | 5 |  |
|  | 燕江采购站 | 南坂 | 17 | 1 | 3 | 7马3阔 | 水源涵养林 | 1 |  |  |  | 4 |  |
|  | 燕北街道 | 益口 | 2 | 8 | 1 | 8马2阔 | 一般用材林 | 1 |  |  |  | 7 |  |

附表4

永安市2022年松材线虫病防治经费预算表

| 项 目 内 容 |  |  | 单 位 | 数 量 | 单价(万元) | 费用(万元) | 实 施 单 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 639.46 |  |
| 监测普查 |  |  | 万亩 | 81 | 0.3 | 24.30 | 全市范围 |
| 综合防治 | 清理松枯死木 |  | 株 | 4000 | 0.0700 | 280.00 | 全市范围 |
|  | 林分改造 | 除治性 | 亩 | 2152 | 0.06 | 129.12 | 燕北街道、西洋镇、槐南镇、永惠公司、燕江采购站 |
|  |  | 预防性 | 亩 | 1946 | 0.0600 | 116.76 | 西洋镇、青水乡、槐南镇、永惠公司、燕江采购站 |
|  | 物理防治 | 诱捕器 | 个 | 300 | 0.0733 | 19.40 | 燕南街道、燕西街道、燕北街道、槐南镇 |
|  |  | 诱木 | 处 |  |  |  |  |
|  | 生物防治 | 以菌治虫 | 亩 | 2598 | 0.0040 | 10.39 | 国有林场（位于燕南街道、燕西街道、燕北街道） |
|  |  | 以虫治虫 | 亩 |  |  |  |  |
|  |  | 以鸟治虫 | 亩 |  |  |  |  |
|  | 化学防治 | 喷药防治 | 亩 |  |  |  |  |
|  |  | 打孔注药 | 株 |  |  |  |  |
| 检疫执法及宣传培训 |  |  |  |  |  | 10 | 全市范围 |
| 防控规划编制、检查督导、考核等 |  |  | 项 |  |  | 5.00 | 全市范围 |
| 防治监管 |  |  | 项 |  |  | 44.49 | 全市范围 |